Project Charter – Analítica de Airbnb en Florencia, Italia

1. Descripción de la situación problemática

Airbnb se ha convertido en un canal relevante para generar ingresos mediante el alquiler de habitaciones y apartamentos. Sin embargo, la alta heterogeneidad de las propiedades y las variaciones en precio dificultan que anfitriones nuevos estimen un valor competitivo por noche, identifiquen qué factores aumentan su rentabilidad y diferencien qué alojamientos son realmente atractivos para los usuarios. En el caso de Florencia, una ciudad turística con alta demanda estacional, esta incertidumbre es aún mayor. Para apoyar la toma de decisiones de anfitriones y posibles arrendadores, se requiere un análisis robusto que permita entender el mercado local, construir modelos predictivos y ofrecer recomendaciones claras y accionables.

2. Preguntas de negocio

- ¿Cuál es el precio óptimo por noche para un departamento o habitación en Florencia con características específicas?

- ¿Qué atributos incrementan el precio de las propiedades en Airbnb dentro de Florencia?

- ¿Cómo clasificar los alojamientos entre recomendados y no recomendados para un usuario final, considerando criterios de valor, equipamiento y desempeño?

3. Objetivos del proyecto (método SMART)

S: Desarrollar un producto analítico basado en los datos públicos de Airbnb para Florencia.

M: Construir al menos un modelo de regresión y uno de clasificación con desempeño validado (métricas definidas luego del EDA), integrados en un tablero funcional.

A: Usar los datos del archivo listings.csv y técnicas de ciencia de datos (estadística y redes neuronales) para generar predicciones y clasificaciones.

R: Entregar un prototipo que permita a un anfitrión estimar precios, identificar factores clave y evaluar si su propiedad sería recomendada.

T: Completar el producto y su despliegue antes del 1 de diciembre de 2025, conforme a la estructura del curso.

4. Limitaciones y restricciones

- Dependencia de los datos públicos de Inside Airbnb (posibles sesgos, desactualización o incompletitud).

- Variabilidad estacional de precios en Florencia, que puede no estar completamente representada.

- Limitaciones computacionales para búsquedas exhaustivas de hiperparámetros en modelos neuronales.

- Tiempo limitado para articular limpieza, modelado, tablero y despliegue.

- Coordinación entre estudiantes Tec – Uniandes, con zonas horarias diferentes.

5. Plan de trabajo y cronograma

| Semana | Actividad | Roles responsables |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Definición del problema, preguntas y alcance. | Todos (Análisis de negocio) |
| Semana 1–2 | Extracción, limpieza y transformación de datos. | Ingeniería de datos (Tec) |
| Semana 2–3 | Análisis exploratorio y generación de insights. | Análisis de datos (Tec) |
| Semana 3 | Modelos predictivos: regresión y clasificación. | Ciencia de datos (Tec + Andes) |
| Semana 3-4 | Validación, optimización y documentación de modelos. | Ciencia de datos (Tec + Andes) |
| Semana 3-4 | Diseño y desarrollo del tablero. | Tablero (Andes) |
| Semana 4 | Despliegue en AWS con Docker. | Despliegue (Andes) |
| Semana 4 | Evaluación final y preparación de la presentación. | Todos |

6. Referencias bibliográficas

- Inside Airbnb – Datos públicos: https://insideairbnb.com

- Bishop, C. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning.

- Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. (2016). Deep Learning.

- Hastie, Tibshirani & Friedman (2009). Elements of Statistical Learning.